БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА№Ы
БАЙМАК РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫ\*
ТАТЛЫБАЙ АУЫЛ СОВЕТЫ
АУЫЛ БИЛ»М»№Е
ХАКИМИ»ТЕ

453656, БР, Баймак районы,Татлыбай ауылы, ;.Татлыбаев урамы, 48 А
Тел.: 8 (34751) 4-45-38



РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТАТЛЫБАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
БАЙМАКСКИЙ РАЙОН

453656, Баймакский район, с.Татлыбаево,

ул.Г.Татлыбаева, 48 А
Тел.: 8 (34751) 4-45-38

КАР АР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 17 февраль 2021 й. №4 17 февраля 2021 г.

 «Об утверждении муниципальной программы
«Газификация населенных пунктов сельского поселения Татлыбаевский сельсовет муниципального района Баймакский район
Республики Башкортостан на 2021-2023 гг».

В соответствие с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Администрация сельского поселения Татлыбаевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Газификация населенных пунктов сельского поселения Татлыбаевский сельсовет
муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2021-
2023 годы» согласно приложению № 1 настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава сельского поселения

 Татлыбаевский сельсовет

 Муниципального района

 Баймакский район

 Республики Башкортостан Р.А.Идрисов

Приложение № 1
Постановлению №4 от «17»февраля 2021 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Газификация населенных пунктов сельского поселения Татлыбаевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2021-2023 гг».

|  |  |
| --- | --- |
| Паспорт программы |  |
| Наименованиепрограммы | Программа «Газификация населенных пунктов сельского поселения Татлыбаевский сельсовет на 2021-2023 гг.»гг.» |
| Основание дляразработкиПрограммы | -Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принцапахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;- Федеральный закон от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении вРоссийской Федерации» |
| Цели и задачипрограммы | * Реализация государственной политики по обеспечению населениягородского поселения г. Баймак природным газом;
* Улучшение условий жизни населения с максимальным использованиемсуществующей системы распределительных газопроводов, а также наоснове вновь построенных газораспределительных сетей;
* Создание благоприятных условий для газификации объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, переводакотельных на природный газ;
* Обеспечение роста промышленного и сельскохозяйственногопроизводства, создание новых рабочих мест, увеличение поступленияналогов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней бюджетнойсистемы Российской Федерации.
 |
| Сроки реализацииПрограммы | 2021-2023 годы |
| ИсполнителиПрограммы | Проектные и строительные организации, привлекаемые на конкурснойоснове в установленном законодательством порядке. |
| РесурсноеобеспечениеПрограммы, суказанием объемови источниковфинансирования | Всего сумма в млн. руб. - 31557,00 тыс. руб.В том числе:* средства бюджета сельского поселения - 0,00 тыс. руб.;
* средства бюджета РБ или иные источники - 31557,00 тыс. руб.По годам:

2021-23 годы - 31557,00 тыс. руб.;2021 год - 1500,00 тыс. руб.;2023 год - 30057,00 тыс. руб. |
| Ожидаемыесоциально-экономическиерезультаты отреализацииПрограммы | Реализация настоящей Программы позволит:* Повысить уровень газификации сельского поселения Татлыбаевский сельсовет;
* Улучшить экологическую обстановку в сельском поселении Татлыбаевский сельсовет, благодаря сокращению объемов выбросов от сжигания традиционных видов топлива.топлива, создаст комртные условия жизни жителям.
 |
|  Контроль за ходом реализации Программы | Администрация сельского поселения Татлыбаевский сельсовет МР Баймакский район РБ. |
| УправлениеПрограммой | Администрация сельского поселенияТатлыбаевский сельсовет МР Баймакский район РБ. |

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными
методами.

Программа «Газификация населенных пунктов сельского поселения Татлыбаевский сельсовет МР Баймакский район РБ на 2021-2023
г.г.» разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжения в Российской Федерации». Программой
предполагается выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объектам
газораспределительных систем.

В состав сельского поселения Татлыбаевский сельсовет входит 7 населенных пунктов:

-с.Татлыбаево, д.Абдрахманово, д.Карышкино, д.Янзигитово, д.Хасаново, д.Галеево, д.Файзуллино;

* В д.Хасаново количество населения 350 человек;

Реализация мероприятий настоящей Программы позволит решить не только важные
социальные, но и экономические задачи.

• Основные цели и задачи Программы.

Основными целями настоящей Программы являются:

* обеспечение единого подхода к решению проблемы газификации д.Хасаново;
* улучшение социально-экономических условий жизни населения д.Хасаново;
* создания условий для развития экономики сельского поселения Татлыбаевский сельсовет с учетом
промышленной и экологической безопасности, прогрессивных технологий и достижений научно
технического прогресса;
* внедрение энергосберегающих технологий.

Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить
задачи:

* по рациональному использованию средств местного бюджета, необходимых для обеспечения
развития и модернизации газораспределительной системы в СП Татлыбаевский сельсовет;
* по привлечению инвестиционных ресурсов, в том числе ресурсов потенциальных потребителей
газа, в том числе населения, промышленных и иных организаций.

В результате реализации мероприятий настоящей Программы:

* предполагается построить около 12,524 км. Газораспределительных сетей, газифицировать сельские населенные пункты, в том числе подлежащие расширению в соответствии с генеральным планом сельского поселения (таблица №1);
* с генеральным планом
сельского поселения (таблица № 1);

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основныетехническиехарактеристики(км.) | Срокиисполнения | Ориентировочная стоимостьработ (тыс.руб.) | Источфинанси | никирования |
| №п/п | Наименованиеобъектов | ПИР | СМР | Бюджетпоселения(тыс. руб.) | БюджетРБ илииныеисточники(тыс. руб.) |
| 1. | «Газопровод поселковый низкого давления д.Хасаново, ул. Молодежная, ул. М.Рахимова, ул. | 12,524 | 2021г. | 2023г. | 1 500,00 (ПИР)30057,00 | 0,00 | 31557,00 |
|  |  С.Юлаева, ул.М.Биишева, ул.Риза Яхина, ул.Алдар батыра, ул. Баяс Батыра, ул.Шаймуратовасельскогопоселения Татлыбаевский сельсоветБаймакскогорайона РБ» |  |  |  | (СМР) |  |  |

* создать условия для представления гражданам, постоянно проживающим в газифицируемых
населенных пунктах сельского поселения, возможности использования природным газом.
* Сроки и этапы реализации Программы.

Период реализации Программы составляет 3 года: 2021-2023 годы.

* Ресурсное обеспечение Программы.

Источниками финансирования программы являются:

* средства сельского поселения;
* средства бюджета РБ и иных источников.

5. Организационный и экономический механизм реализации Программы.

В рамках выполнения настоящей Программы функции муниципального заказчика
осуществляет Администрация муниципального района Баймакский район и выполняет:

* координацию деятельности заказчика-застройщика, проектных, строительных и научно-
исследовательских организаций, участвующих в реализации данной программы;

-организацию взаимодействия ПАО «Газпром газораспределения Уфа» и администрацией сельского
поселения Татлыбаевский сельсовет.

ООО «Газпром газораспределения Уфа» выдает технические условия на строительство газо-
распределительных сетей, участвует в приемке законченных строительством объектов в эксплуата-
цию.

Реализация программных мероприятий осуществляется путем привлечения муниципальным
заказчиком Программы на конкурсной основе подрядных организаций для выполнения проектно-
изыскательских и строительно-монтажных работ по газификации.

Перечень мероприятий по газификации сельских населенных пунктов сельского поселения Татлыбаевский сельсовет МР Баймакский район на 2021-2023 годы
приведен в Приложении № 1 к муниципальной программе «Газификация населенных пунктов сельского поселения Татлыбаевский сельсовет МР
Баймакский район на 2021-2023 г.г.».

В целях повышения эффективности использования средств, направленных на реализацию
данной программы, предполагается использовать:

* при строительстве подземного газопровода преимущественно полиэтиленовые трубы различного
диаметра;
* газоиспользующее оборудование с коэффициентом полезного действия не менее 0,9.

Проектирование системы газораспределения осуществляется в соответствии с
градостроительной документацией и перспективной схемой газоснабжения сельского поселения
Татлыбаевский сельсовет.

6. Ожидаемые результаты от реализации Программы.

Реализация настоящей Программы позволит:

* повысить уровень газификации на территории сельского поселения Татлыбаевский сельсовет, в частности в д.Хасаново, создав тем самым условия для непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям население, постоянно проживающих на территории сельского поселения;
* построить около 12,524 км. газораспределительных сетей в д.Хасаново;
* улучшить экологическую и социальную обстановку в сельском поселении.

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Газификация населенных пунктов сельского поселения Татлыбаевский сельсовет

 МР Баймакский район на 2021-2023 годы»

Перечень мероприятий к муниципальной программе
«Газификация в сельском поселении Татлыбаевский сельсовет МР Баймакский район РБ на 2021-2023 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятияпо реализациипрограммы | Переченьстандартныхпроцедур,обеспечивающих выполнениемероприятия суказаниемпредельныхсроковисполнения | Источникифинансирования | Срокиисполнениямероприятия | Всего,тыс. руб. | Объем финансирования погодам, тыс. руб. | Ответственныйза выполнениемероприятияпрограммы | Результаты выполнениямероприятия программы |
| 1-й годплановогопериода(2021 г.) | 2-й годплановогопериода(2022 г.) | 3-й годплановогопериода(2023 г.) |
| «Г азопроводпоселковыйнизкогодавления в д.Хасаново, ул.Молодежная,ул.М.Рахимова, ул.С.Юлаева, ул.М.Биишева, ул.Риза Яхина, ул.Алдар батыра, ул.Шаймуратова, сельскогопоселения Татлыбаевский сельсоветБаймакскогорайона РБ» | ЗавершениеПИРи СМР | Итого | 2023 г. | 30057,00 | 1 450,00 | 0,0 | 30057,00 | Администрациямуниципального района Баймакский район | * улучшение условий жизни населения;
* создание благоприятных условий для газификации объектов ЖКХ, промышленных и иных организации;
* обеспечение роста промышленного и сельскохозяйственного производства, создание новых рабочих мест, увеличение поступления налогов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации
 |
| ЗавершениеПИР | Бюджет РБили иныеисточники | 2021 г. | 1 500,00 | 1 450,00 | 0,0 | 0,0 |
| ЗавершениеСМР | Бюджет РБили иныеисточники | 2023 г. | 5 220,00 | 0,0 | 0,0 | 30057,00 |